法智通 · 合同智能服务

系统问题清单与修复方案

共 13 项 · 3 项阻断级 · 5 项体验级 · 5 项工程级

代码基线：c1864a9　|　核对日期：2026-10-28　|　项目：quality-inspection-system

一、这份文档说明什么

本文档整理当前代码基线上确认存在的 13 项问题，逐条给出代码位置、根因、修改方案、影响面、风险与验证方式。所有行号均来自本地当前 HEAD（c1864a9），不是推测。

分级口径：

- P0（阻断）：会让用户拿到错误结果、产生脏数据，或让核心闭环断裂，必须在演示前修掉。

- P1（体验/可信度）：功能能跑，但数字不准、动画缺失、异常时状态错乱，影响评委观感与追问。

- P2（工程/部署）：不影响功能正确性，但影响可访问性、生产表现与后续维护。

一句话结论：3 项 P0 都集中在“上传入口与入库链路”，改动量小、边界清晰；5 项 P1 里最容易见效的是 P1-6（把已经算好的历史洞察显示出来）；5 项 P2 中只有 P2-12 会真正影响线上演示效果。

二、问题总览

下表可按编号在第三章找到完整说明。“建议批次”是按风险与依赖关系排的，不是按严重程度。

| 编号 | 级别 | 模块 | 问题 | 批次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0-1 | P0 | 合同审查（单份上传） | PDF / DOC 被当成“合同正文”送进大模型，并且照样写入数据库 | 第一批 |
| P0-2 | P0 | 上传入口一致性 | 同一系统两个入口支持的格式不一致，失败时的错误码语义也不准 | 第一批 |
| P0-3 | P0 | 多智能体批量审查 + 历史洞察 | 批量审查的结果不入库，历史洞察闭环断裂 | 第二批 |
| P1-4 | P1 | 多智能体统计口径 | “大模型调用 N 次”漏算 HistorySage，且该角色的发言不会出现在庭审里 | 第二批 |
| P1-5 | P1 | 批量审查调度 | 批量审查纯串行、不可中止、失败不重试 | 第三批 |
| P1-6 | P1 | 前端展示（虚拟法庭 / 结论页） | HistorySage 的产出在界面上完全看不到 | 第三批 |
| P1-7 | P1 | 流式审查健壮性 | 流被中断但没收到 done 时，任务仍被标记为“已完成” | 第二批 |
| P1-8 | P1 | 后端日志 | 合同全文、OCR 结果和 AI 分析结果被完整打印到控制台 | 第一批 |
| P2-9 | P2 | 仓库卫生 | 未跟踪的演示页、快照目录和一次性脚本混在仓库里 | 第三批 |
| P2-10 | P2 | 前端构建 | 构建产物单文件 2.16MB，首屏加载偏重 | 第三批 |
| P2-11 | P2 | 本地开发/演示环境 | Vite 只监听 ::1，局域网与手机无法访问 | 第三批 |
| P2-12 | P2 | 生产部署 | Nginx 未对 API 关闭代理缓冲，生产环境的流式会被攒包 | 第三批 |
| P2-13 | P2 | 数据库约束 | quality_results.contract_id 为 NOT NULL，批量入库必须先有合同实体 | 第二批（与 P0-3 合并） |

说明：P2-13 是 P0-3 的数据库侧约束，两者应同批实施，所以单独列出但归入第二批。

三、逐条问题与修改方案

1. P0-1　PDF / DOC 被当成“合同正文”送进大模型，并且照样写入数据库

现象　在“合同审查”页选择 PDF 或 DOC（页面 accept 与文案都声明支持），后端并不解析文件内容，而是把一句“此文档类型暂不支持处理，请上传 DOCX、JPG、PNG 格式的合同文件”赋给合同正文，继续调用大模型“分析”，最后把这份假合同写进 contracts 和 quality_results。用户会拿到一份针对提示语生成的审查报告，数据库里则多出一条无效记录。

代码证据

- routes/contract-review.js:386-392 —— 对 .pdf/.doc 直接赋值提示语，没有 return，继续走 OCR 成功分支

- routes/contract-review.js:434-442 —— 无论正文是什么都会 Contract.create 落库

- routes/contract-review.js:471-485 —— 紧接着写入 QualityResult

- src/views/ContractReview.vue:42 —— accept=".jpg,.jpeg,.png,.pdf,.doc,.docx"

- src/views/ContractReview.vue:60 —— 页面文案“支持 JPG、PNG、PDF、DOC、DOCX 格式”

根因　不支持的分支只写了提示语而没有中断请求，把“错误提示”当成了正常业务数据继续流转。

修改方案

方案 1（推荐，答辩前采用）：后端直接拒绝并清理临时文件，前端同步收窄可选类型。

// routes/contract-review.js  （替换 386-392 行）

} else if (['.pdf', '.doc'].includes(fileExtension)) {

fs.unlink(filePath, () => {});

return res.status(400).json({

err_code: 400,

step: 'unsupported_type',

message: '暂不支持 PDF/DOC，请改用 DOCX 或 JPG/PNG 图片上传'

});

}

同时把前端 accept 与类型校验收敛为图片与 DOCX：

<!-- ContractReview.vue:42 -->

<input type="file" accept=".jpg,.jpeg,.png,.docx" multiple />

// ContractReview.vue:588-593 与 611-616 的 isValidType 同步删除

'application/pdf' 与 'application/msword' 两项

方案 2（要保留“支持 PDF”卖点时）：引入 pdf-parse 或 pdfjs-dist 做真实文本抽取，抽取失败再报错。属于新增依赖与新的失败面，建议放在答辩之后。

影响面　只在用户上传 PDF/DOC 时改变行为：从“假分析 + 脏数据入库”变为“明确报错 + 不入库”。DOCX 与图片链路完全不受影响；数据库不再新增无效合同记录。

风险　如果答辩 PPT、宣传页或现场话术写了“支持 PDF、DOC”，需要同步改口径，否则会出现“宣传支持但实际拒绝”的落差。

验证方式　分别上传 docx、jpg、pdf、doc 各一次：前两者正常出报告；后两者返回 400；查询 contracts 与 quality_results 在 pdf/doc 两次操作前后行数不变。

2. P0-2　同一系统两个入口支持的格式不一致，失败时的错误码语义也不准

现象　合同审查页宣传并接受 PDF、DOC、DOCX；多智能体批量导入只接受 .docx/.txt/.jpg/.jpeg/.png，后端文字提取接口白名单同样是 docx/txt/jpg/png。用户按页面宣传准备的 PDF 素材，切到批量审查时在文件选择器里根本看不到。另有兜底问题：accept 只是浏览器过滤，用户手动选择“所有文件”仍能把 PDF 传进来，此时后端 multer 抛出普通 Error，被全局错误处理当成 500 返回。

代码证据

- src/views/MultiAgentReview.vue:51 —— accept=".docx,.txt,.jpg,.jpeg,.png"

- src/views/MultiAgentReview.vue:58 —— 图片识别入口 accept=".jpg,.jpeg,.png"

- routes/contract-review.js:537 —— uploadExtract 白名单 /jpeg|jpg|png|docx|txt/

- routes/contract-review.js:50 —— 主上传器白名单却包含 pdf|doc

- src/views/ContractReview.vue:42、60 —— 宣传支持 PDF、DOC

- app.js:114 —— 非 MulterError 的普通错误统一按 500 返回

根因　三个入口（单份上传、批量导入、图片识别）由不同时间写成，白名单各管一段，没有统一常量；multer 的 fileFilter 错误没有携带状态码。

修改方案

方案：把“支持的格式”抽成前后端各一处常量，三处引用同一份，并让 fileFilter 返回 400 语义的错误。

// routes/contract-review.js 顶部

const TEXT_EXTRACT_EXTS = ['.docx', '.txt', '.jpg', '.jpeg', '.png'];

// fileFilter 内改为（避免落到 500）

const err = new Error('文字提取暂支持 DOCX、TXT、JPG、PNG 格式');

err.status = 400;

err.err_code = 400;

return cb(err);

// app.js 全局错误处理里优先使用 err.status

const code = err.status || err.statusCode || 500;

前端把三个 accept 与提示文案统一改为同一串，并在页面显著位置写清“暂不支持 PDF/DOC”。

影响面　只影响前端提示与失败时的错误码语义，不触碰审查算法、prompt 与流式协议。

风险　几乎无；唯一收益损失是“格式多”的观感，但比现场演示失败要好。

验证方式　三个入口分别选择 docx/txt/jpg/png 应成功；用“所有文件”强塞 pdf，应返回 400 且提示语正确，而不是 500。

3. P0-3　批量审查的结果不入库，历史洞察闭环断裂

现象　批量庭审走的 executeTask 只构造了 contractContent 与 contractName，没有 contractId；后端只有在 contractId 存在时才写 quality_results。结果：批量审完的合同在“结果分析”“合同审查历史”里都查不到，下一次 HistorySage 也统计不到这批数据，“越用越懂你”的卖点在最常用的批量入口上失效。

代码证据

- src/views/MultiAgentReview.vue:851 —— payload 只有 contractContent 与 contractName

- src/views/MultiAgentReview.vue:581 —— 单份模式才会带 contractId（下拉选中的合同）

- routes/multi-agent.js:634-654 —— 入库逻辑被 if (contractId) 整体包住

- routes/multi-agent.js:642-650 —— 写入 quality_results 的字段与单份审查不同，类型固定为“多智能体审查”

根因　批量入口是后来加的，复用了流式审查函数，但没有补“合同实体”这一环；而 quality_results.contract_id 又是 NOT NULL，不能简单传空。

修改方案

方案 A（推荐）：没有 contractId 时，后端先建一条占位合同，再写审查结果。占位合同的三个 NOT NULL 字段必须给默认值。

// routes/multi-agent.js，替换 if (contractId) 判断

let effectiveContractId = contractId ? parseInt(contractId, 10) : null;

if (!effectiveContractId) {

const placeholder = await Contract.create({

file_name: (name || '未命名合同') + '.txt',

file_path: '',

file_size: 0,

content: String(content).slice(0, 20000),

contract_type: 'multi-agent',

user_id: req.user?.id || null

});

effectiveContractId = placeholder.id;

}

if (effectiveContractId) {

// 原 QualityResult.create 逻辑不变，contract_id 改用 effectiveContractId

}

方案 B（不建议在答辩前做）：ALTER TABLE 允许 contract_id 为 NULL，并让所有读取处兼容 NULL。迁移、回填、兼容三件事都要做，风险高。

前端建议：批量导入后给每条任务回填 placeholderId，便于在结果分析页跳转定位。

影响面　会新增 contracts 记录，“选择已有合同”的下拉里会出现“未命名合同”一类条目；历史洞察的样本量变大（这正是功能本意）。属于改变数据的改动，必须做一次完整回归。

风险　占位合同会污染合同列表；建议在 contracts 表加一个来源标记（如 contract_type=multi-agent），或在列表接口里过滤，避免演示时下拉框里全是同名条目。

验证方式　批量审查 3 份后：contracts 增加 3 行、quality_results 增加 3 行；刷新结果分析页能看到这 3 份；再跑一次单份审查，HistorySage 的 totalRecords 应包含它们。

4. P1-4　“大模型调用 N 次”漏算 HistorySage，且该角色的发言不会出现在庭审里

现象　页面显示“大模型调用 N 次（失败 M 次）”，数字来自主上下文 ctx.calls，只在 callRole 内自增。HistorySage 使用一个独立的 sageCtx，既不进入主统计，又因为没有传 emit，导致“历史洞察官”这一角色的开始/发言事件根本不会推送到前端。观众看到的是“十角色”，实际只看到九个在说话。

代码证据

- routes/multi-agent.js:201-206 —— ctx.calls 在 callRole 内 +1

- routes/multi-agent.js:560 —— 主上下文 const ctx = { calls: 0, failedCalls: 0, emit }

- routes/multi-agent.js:807-808 —— const sageCtx = { calls: 0, failedCalls: 0 }，没有 emit

- src/views/MultiAgentReview.vue:197 —— 页面直接展示 stats.llmCalls

根因　HistorySage 是后加的阶段，为了“不干扰庭审节奏”单独开了上下文，但顺手把统计和事件一起切断了。

修改方案

方案 1（推荐）：统计合并、事件仍静默——给 callRole 增加一个 silent 选项，只累计调用数，不推事件。

// multi-agent.js

const sageCtx = { calls: 0, failedCalls: 0, emit: null };

// summarizeHistoryForUser 返回时带上 sageCtx.calls

const sageCalls = await summarizeHistoryForUser(userId);

stats: {

llmCalls: ctx.calls + sageCalls.calls,

sageCalls: sageCalls.calls,

failedCalls: ctx.failedCalls + sageCalls.failedCalls,

elapsedMs: Date.now() - startedAt

}

方案 2：如果希望“历史洞察官”在虚拟法庭里出镜，把 sageCtx 改成带 emit 的上下文，前端补一条 sage 阵营的座位与播报即可。

前端“大模型调用”可改成“庭审调用”与“历史洞察调用”并列展示，答辩时数字更经得起追问。

影响面　只影响展示数字与是否多一个角色动画，不改变审查结论。

风险　改数字口径后，之前留存的历史截图/PPT 上的“13 次”会与现场不一致，需要统一说法。

验证方式　同一条合同改动前后各跑一次，记录实际请求次数；页面展示应等于主庭审次数 + 1（历史洞察）。

5. P1-5　批量审查纯串行、不可中止、失败不重试

现象　批量审查是一个 for-await 循环，一份审完再审下一份，10 份合同要等 10 倍时间；没有“停止批量”按钮，streamAbort 每次被覆盖，页面卸载时只能中断当前那一份，剩下的任务状态停在 pending/running，界面会一直显示“庭审中”。网络抖动导致的单份失败也不会重试。

代码证据

- src/views/MultiAgentReview.vue:861-886 —— for (const task of valid) { await this.executeTask(task) }

- src/views/MultiAgentReview.vue:610-611 —— this.streamAbort = controller，每份覆盖一次

- src/views/MultiAgentReview.vue:470 —— beforeUnmount 只 abort 当前这一条流

根因　批量功能以“演示稳定”为第一目标写成串行，没有设计取消与重试。

修改方案

方案：加一个 stops 标志 + 停止按钮；并发度做成可配置（默认 1，演示可调到 2）；只对网络错误与 5xx 重试一次。

async runBatchReview() {

this.batchStopped = false;

for (const task of valid) {

if (this.batchStopped) {

if (task.status === 'running') task.status = 'pending';

continue;

}

try {

await this.executeTask(task);

} catch (e) {

task.status = 'error';

task.error = e.message || '审查失败';

}

}

}

并发不要超过 2：单份庭审本身就有 13 次以上大模型调用，GLM-4-Flash 有 QPM 限制，并发过高会集中报 429，反而更慢。

影响面　只影响调度层，单份审查逻辑与事件流不变。并发会改变后端请求曲线。

风险　并发开启后，若虚拟法庭同时只展示一份，其余任务的动画会在后台空转，需要确认事件数组不会互相污染（当前每个任务有独立 events，安全）。

验证方式　批量 3 份中途点“停止”，剩余任务应回到“待审查”且不再发请求；单独验证 429 时只重试一次。

6. P1-6　HistorySage 的产出在界面上完全看不到

现象　后端在流式通道里推送 history-insights 事件，普通接口也在 payload 里返回 historyInsights；但前端两个消费方都没接：虚拟法庭的事件翻译函数只处理 10 种事件，其余走 default 直接丢弃；多智能体页面全文没有引用 historyInsights，也不渲染 verdict.historyWarnings。也就是说，花一次大模型调用算出来的“历史洞察”，用户一个字都看不到，只在后台悄悄影响了终审 prompt。

代码证据

- routes/multi-agent.js:629 —— emit('history-insights', historyInsights)

- routes/multi-agent.js:675 —— payload 中含 historyInsights

- src/components/VirtualCourt.vue:364-407 —— 只处理 start/agent:start/agent:speech/agent:query/focuses/knowledge/summary/verdict/done/error，其余 break

- src/views/MultiAgentReview.vue:173-260 —— 结论区只渲染 score/level/summary/findings/factorConclusion/residualDisputes/raw/disclaimer

- src/views/MultiAgentReview.vue:687-706 —— 回落路径 replayFromResult 也没有 history-insights

根因　后端先做了能力，前端只补了“能跑通”的最小路径，历史洞察被当成内部参考而不是产品功能。

修改方案

方案：三步把已有能力显示出来（不动后端数据结构）。

// 1) VirtualCourt.vue enqueue 增加分支

case 'history-insights':

this.ops.push({ kind: 'history', data: d });

break;

// 2) MultiAgentReview.vue 结论页新增卡片

<div class="history-insight-card" v-if="displayResult.historyInsights?.hasHistory">

<div class="hi-title">历史洞察 · 基于您过往

{{ displayResult.historyInsights.totalRecords }} 份合同</div>

<ul>

<li v-for="item in displayResult.historyInsights.reminders" :key="item">{{ item }}</li>

</ul>

</div>

// 3) replayFromResult 里补一条事件，保证非流式也有

if (data.historyInsights) {

events.push({ type: 'history-insights', data: data.historyInsights });

}

展示优先级建议：先放“风险提醒”和“高频风险类型”，这两项对评委最有说服力；“常见遗漏/不足”可以折叠。

影响面　纯展示层新增，不改数据结构与审查逻辑，是把已有投入变现的最低成本改动，答辩观感提升明显。

风险　无历史数据（新用户或未登录）时 hasHistory 为 false，卡片不显示，需要确认不会出现空白区块。

验证方式　用有 5 份以上历史记录的账号跑一次：卡片应出现且数字与 /api/multi-agent/history-summary 一致；新账号跑一次：卡片不出现且页面不塌。

7. P1-7　流被中断但没收到 done 时，任务仍被标记为“已完成”

现象　executeTask 拿到 runStreamReview 的返回值后，无条件把任务状态置为 done。如果连接正常关闭但没有收到 done 事件（网关超时、后端异常退出、代理截断），runStreamReview 仍返回 true，此时 task.result 是 null，界面显示“已完成”却没有任何结论，用户点开是空白。

代码证据

- src/views/MultiAgentReview.vue:853-857 —— const streamed = await ...; if (!streamed) {...}; task.status = 'done'

- src/views/MultiAgentReview.vue:653-655 —— 只有收到 done 事件才调用 onDone

- src/views/MultiAgentReview.vue:660-661 —— 循环结束直接 return true，不校验是否收到 done

根因　把“HTTP 流正常结束”等同于“业务成功”，缺少业务完成标志的校验与超时保护。

修改方案

方案：以 task.result 是否存在作为完成标志，缺失则走一次普通接口兜底，仍失败就抛错。

async executeTask(task) {

task.status = 'running';

task.events = []; task.result = null; task.error = '';

const payload = { contractContent: task.content, contractName: task.name };

const sink = this.makeTaskSink(task);

const streamed = await this.runStreamReview(payload, sink);

if (!task.result) {

await this.runPlainReview(payload, sink);

}

if (!task.result) throw new Error('未获取到审查结论，请重试');

task.status = 'done';

}

同时给 fetch 加 180 秒超时（AbortController + setTimeout），避免用户面对无限转圈。

影响面　只在异常网络路径下改变行为；正常路径只多一次判空。

风险　兜底的普通接口会再花一次完整的大模型调用，若后端其实已经入库，会出现两条审查记录。建议后端在同一 contractId 上做去重或幂等。

验证方式　手动在浏览器 DevTools 里把网络切为离线再恢复，模拟中断：任务应变为失败并可重试，而不是“已完成但空白”。

8. P1-8　合同全文、OCR 结果和 AI 分析结果被完整打印到控制台

现象　单份审查流程里，OCR 识别全文、DOCX 提取全文、发送给 AI 的内容预览、AI 分析结果、逐字段解析结果，全部用 console.log 原样输出。合同往往包含身份证号、银行账号、违约金金额、联系方式，生产环境 stdout 会落进系统日志、pm2 日志文件或容器日志，属于数据泄露面。

代码证据

- routes/contract-review.js:363-367 —— 打印 OCR 识别全文

- routes/contract-review.js:380-384 —— 打印 DOCX 提取全文

- routes/contract-review.js:420-424 —— 打印发送给 AI 的内容（含前 500 字）

- routes/contract-review.js:429-432 —— 打印 AI 分析结果全文

- routes/contract-review.js:445-469 —— 打印解析出的合同名称、摘要、风险条款等字段

根因　开发阶段为了排查 OCR 与 JSON 解析问题临时加的调试输出，没有在合并前收敛。

修改方案

方案：只保留长度与类型等元信息，需要排查时用环境变量开关，且只打印前 80 字。

// 替换全文打印

console.log('[extract] type=' + fileExtension + ', chars=' + contractContent.length);

// 需要看内容时（默认关闭）

if (process.env.DEBUG_CONTRACT === '1') {

console.log('[extract][debug]', contractContent.slice(0, 80));

}

// AI 分析结果同样只打印长度与是否解析成功

console.log('[ai] resultChars=' + analysisResult.length);

如果日志已经落到服务器上，改完要一并清理历史日志文件，否则脱敏只是“以后不再新增”。

影响面　不改业务逻辑，只在排查便利性上有取舍；生产安全性提升。

风险　以后排查 OCR 问题需要临时开环境变量重启服务，属于可接受成本。

验证方式　跑一次 docx 审查，控制台只应出现类型与字符数，不应出现合同正文片段。

9. P2-9　未跟踪的演示页、快照目录和一次性脚本混在仓库里

现象　git status 里长期挂着一批未跟踪内容：_backup_20261027/、_backup_20261026/、_fixed_snapshot/、_review_remote/、_shots/、_cleanup.js、_getcode.js、CourtDemo.vue、本次推送改动说明_20261027.docx。其中 CourtDemo.vue 没有挂在路由上（router/index.ts 只有 9 个页面路由，没有 /court-demo），属于“写了但用户进不去”的死页面；_getcode.js 从命名看与验证码/取码有关，若含账号或密钥则是安全问题。

代码证据

- git status --short —— 上述文件均为 untracked

- src/router/index.ts:8-66 —— 仅 /、/login、/email-verification、/knowledge_promotion、/result_analysis、/quality_inspection、/intelligent_Q_A、/upload、/editword、/contract-review、/contract-draft、/multi-agent，无 /court-demo

- 仓库根目录 —— 多个 _ 前缀目录与 .docx 交付物

根因　同步队友代码时用快照目录做备份，事后没有清理；演示页做完后没有决定去留。

修改方案

方案：分三类处理，不要一把梭删。

- 快照与截图目录（_backup_*、_fixed_snapshot、_review_remote、_shots）：移到仓库外，或在 .gitignore 增加 _*/ 规则。

- CourtDemo.vue：要么挂到 /court-demo 作为答辩演示入口，要么删除；挂路由前要确认它自带 40 秒数据不依赖后端。

- _cleanup.js、_getcode.js：先看内容，确认无敏感信息后再删；若含密钥，除删除外还要轮换。

- 本次推送改动说明_20261027.docx 与本文档：交付物，可放 docs/ 统一管理。

影响面　纯清理，不改运行行为；仓库更干净，队友拉取时不会被一堆快照干扰。

风险　删快照前要确认里面没有未提交的本地改动（尤其 router/index.ts 的演示路由版本）。

验证方式　清理后 git status 只应剩有意的源码改动；npm run build-only 仍通过。

10. P2-10　构建产物单文件 2.16MB，首屏加载偏重

现象　dist/assets 下最大的文件是 2,162,996 字节，其后是 1,357,374 与 1,034,142 字节。Vite 默认 500KB 就会告警。评委用手机热点或酒店网络打开时，首屏白屏时间会明显变长。

代码证据

- quality-inspection-system-fe/dist/assets —— 最大文件 2,162,996 B，次大 1,357,374 B、1,034,142 B

- npm run build-only 实测耗时约 30.8 秒，构建本身正常

根因　Element Plus 全量引入 + 多个页面共享的第三方库打包进同一 chunk，路由虽已动态 import，但公共依赖仍集中。

修改方案

方案：先做 manualChunks 拆公共依赖，再看是否要按需引入。

// vite.config.ts

build: {

rollupOptions: {

output: {

manualChunks: {

'vendor-vue': ['vue', 'vue-router', 'pinia'],

'vendor-ui': ['element-plus'],

'vendor-charts': ['echarts']

}

}

}

}

若 element-plus 仍是最大块，改用 unplugin-vue-components 按需引入；改动面较大，建议在答辩后做。

影响面　只影响构建产物与首屏速度，不改功能；拆包后所有页面都要回归一次。

风险　manualChunks 配置不当会造成循环依赖或首屏多请求反而变慢，改完必须实测首屏加载瀑布图。

验证方式　npm run build-only 后检查 dist/assets 每块体积；用浏览器 Performance 面板对比首屏 LCP。

11. P2-11　Vite 只监听 ::1，局域网与手机无法访问

现象　vite.config.ts 的 server 段只配了 proxy，没有 host。实测 http://127.0.0.1:5173 连不上、http://localhost:5173 正常，说明只绑定了 IPv6 回环地址。评委用手机扫码、或用同网段另一台电脑访问演示，会直接打不开。

代码证据

- quality-inspection-system-fe/vite.config.ts:22-32 —— server 仅含 proxy，无 host

- 实测 —— 127.0.0.1:5173 失败，localhost:5173 返回 200

根因　默认配置只监听本机回环，没有为“多设备演示”打开局域网监听。

修改方案

方案：配置 host: true，并在演示前用 ipconfig 确认局域网 IP。

server: {

host: true,

port: 5173,

proxy: backendProxy

}

演示当天用 http://<本机局域网IP>:5173 访问；同时确认 Windows 防火墙已放行 5173 与 3000。不要在没有防护的公共网络下长期开启。

影响面　纯启动参数，无业务影响。

风险　开启后同网段任何人都能访问本机开发服务，演示结束应改回或关闭。

验证方式　另一台设备访问 http://<IP>:5173 能打开登录页，并能正常发起一次审查。

12. P2-12　Nginx 未对 API 关闭代理缓冲，生产环境的流式会被攒包

现象　deploy/nginx.conf 的 location /api/ 只配置了超时，没有 proxy_buffering off。后端虽然已经设置 X-Accel-Buffering: no，但 Nginx 默认缓冲行为在不同版本与配置下仍可能生效，表现为生产环境虚拟法庭不是逐条播放，而是最后一次性弹出全部发言。本地 Vite 代理不受影响，所以这个问题只会在部署后暴露。

代码证据

- deploy/nginx.conf —— location /api/ 内只有 proxy_pass、超时与转发头，无 proxy_buffering

- routes/multi-agent.js:710-741 —— /review-stream 依赖分块推送与 15 秒 ping 保活

根因　部署配置是按普通 JSON 接口写的，没有考虑长连接流式响应。

修改方案

方案：给流式接口单独开一个 location，关闭缓冲；其余 API 保持默认。

location /api/multi-agent/review-stream {

proxy_pass http://127.0.0.1:3000;

proxy_http_version 1.1;

proxy_set_header Connection '';

proxy_buffering off;

proxy_cache off;

chunked_transfer_encoding on;

proxy_read_timeout 600s;

}

如果只维护一个 /api/ 前缀，也可以在其中统一加 proxy_buffering off，代价是普通接口失去缓冲优化，对本项目影响可忽略。

影响面　只影响生产部署，本地开发不受影响。

风险　改完必须 nginx -t 校验并 reload；关闭缓冲后长连接占用的 worker 连接数会上升，需要确认 worker_connections 足够。

验证方式　部署后用浏览器开发者工具看 /api/multi-agent/review-stream 的响应，应是逐块到达（EventStream/流式），而不是一次性完成。

13. P2-13　quality_results.contract_id 为 NOT NULL，批量入库必须先有合同实体

现象　已用 information_schema 核实：quality_results.contract_id 的 IS_NULLABLE 为 NO；contracts 表的 file_name、file_path、file_size 同样都是 NOT NULL。这意味着 P0-3 不能简单“给 contract_id 传空”，必须要么先建合同记录，要么改表结构。

代码证据

- information_schema.COLUMNS —— quality_results.contract_id: int(11), IS_NULLABLE=NO

- information_schema.COLUMNS —— contracts.file_name / file_path / file_size 均 IS_NULLABLE=NO

- routes/multi-agent.js:642-650 —— QualityResult.create 直接使用 parseInt(contractId)

根因　表结构按“先上传、再审查”的单向流程设计，没有为“只有文本、没有文件”的多智能体入口预留空值。

修改方案

方案 A（推荐，与 P0-3 同一批实施）：不改表，后端建占位合同。占位合同必须补齐三个 NOT NULL 字段，具体代码见 P0-3。

方案 B（答辩前不做）：ALTER TABLE quality_results MODIFY contract_id INT NULL；同时回填历史数据、给所有读取 contract 的接口加空值兜底。工作量与回归面都远大于方案 A。

影响面　方案 A 会在 contracts 表增加行；方案 B 会波及所有读合同的接口。

风险　方案 A 的副作用是合同下拉列表变长，需要在接口层按 contract_type 或来源字段过滤。

验证方式　方案 A 实施后，检查 contracts 与 quality_results 的外键关联查询（结果分析页联表）不报错，且旧数据不受影响。

四、建议的实施顺序

第一批：低风险、不碰数据结构（约 3 个文件、25 行）

范围：P0-1、P0-2、P1-8。

- 只改 routes/contract-review.js 与两个前端上传入口，不涉及数据库写入逻辑。

- 改完立刻回归：docx 成功、png 成功、pdf 返回 400、批量导入仍可用。

- 这一批最适合在答辩前先落地，因为它消灭的是“现场演示直接翻车”的风险。

第二批：涉及数据写入（约 4 个文件、60 行）

范围：P0-3 + P2-13、P1-7、P1-4。

- 先确认 contracts 表三个 NOT NULL 字段的默认值策略，再改 multi-agent.js 的入库分支。

- 改完必须跑一次完整流式审查（含历史洞察），并对比 contracts / quality_results 行数。

- 这一批会让数据库里出现“未命名合同”一类记录，演示前要准备一个干净的账号或提前清理。

第三批：纯展示与工程项（可并行）

范围：P1-6、P1-5、P2-9、P2-10、P2-11、P2-12。

- P1-6 优先做：它把已经付出的那次大模型调用变成可见的产品功能，投入产出比最高。

- P2-11 与 P2-12 属于演示环境项，答辩前一周做即可。

暂不建议做

- PDF/DOC 真解析：新增依赖与新的失败面，答辩前引入风险大于收益，先改文案。

- 修改表结构允许 contract_id 为 NULL：迁移 + 回填 + 全链路兜底，工作量远超方案 A。

- 批量审查默认并发：GLM-4-Flash 有 QPM 限制，未压测前默认保持串行。

五、改动对系统的影响评估

按“改动会让什么发生变化”分三类，方便判断哪些必须回归、哪些可以放心改。

| 类别 | 含义 | 包含条目 | 需要重点回归 |
| --- | --- | --- | --- |
| A 类 | 只在出错场景改变行为 | P0-1、P0-2、P1-7、P1-8 | 异常路径的提示与状态 |
| B 类 | 改变写入数据与统计数字 | P0-3、P2-13、P1-4 | 数据库行数、历史洞察样本、页面统计 |
| C 类 | 性能、体积、部署与清理 | P1-5、P1-6、P2-9、P2-10、P2-11、P2-12 | 构建产物、首屏、生产流式 |

明确不动的部分：九个角色的 prompt 与五步庭审流程、NDJSON 事件协议字段、虚拟法庭的播放节奏、/review 与 /review-stream 双通道契约、现有数据库表结构（方案 B 除外）。也就是说，改完之后“庭审演出的样子”不会变，变的是入口是否诚实、结果是否入库、异常是否被正确处理。

六、实施时必须注意的四件事

1. 三个 P0 的改动都落在队友高频修改的文件上

涉及 ContractReview.vue、MultiAgentReview.vue、contract-review.js、multi-agent.js。队友仍在持续提交，改动面越大冲突越多。建议每个文件做最小改动，改完立即提交并同步，不要攒成一个大 commit。

2. 提交与推送必须得到明确许可

按此前约定：未经允许不 commit、不 push；确需提交时作者必须是 liuzc0330，不能出现 trae-solo-agent。当前本地 HEAD 与 origin/main 一致，工作区没有源码改动。

3. 数据库改动的回滚成本最高

P0-3 一旦上线，contracts 表会多出占位记录。回滚代码不会自动删掉这些行，需要提前准备清理 SQL（按 contract_type 与创建时间筛选）。

4. 演示口径要同步

如果按第一批收窄了格式支持，所有对外材料中的“支持 PDF、DOC”都要改掉；如果保留“支持十角色”，P1-4 的统计口径必须能自圆其说。

七、改完之后的验证清单

以下命令与用例按批次执行，全部通过再考虑提交。

| 序号 | 验证项 | 命令 / 操作 | 通过标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 后端语法 | node --check routes/contract-review.js；node --check routes/multi-agent.js | 无输出、退出码 0 |
| 2 | 前端类型 | npm run type-check | 通过 |
| 3 | 前端构建 | npm run build-only | 构建成功，无新增告警 |
| 4 | 单份上传 | 上传 docx / png / pdf / doc 各一次 | docx、png 成功；pdf、doc 返回 400 且不入库 |
| 5 | 批量导入 | 一次导入 3 份（含 1 份错误格式） | 2 份进入待审查，1 份明确报错 |
| 6 | 流式庭审 | POST /api/multi-agent/review-stream 跑完整一轮 | 事件逐条到达，收到 done，结论完整 |
| 7 | 历史洞察 | 用有历史记录的账号跑一次 | 前端可见洞察卡片，数字与 history-summary 一致 |
| 8 | 数据库 | 对比改动前后 SELECT COUNT(*) FROM contracts / quality_results | 无预期外的脏数据 |
| 9 | 部署流式 | Nginx 环境访问 /api/multi-agent/review-stream | 逐块到达，不是最后一次性弹出 |

八、附：证据的获取方式

本文档中的行号与结论来自以下核查动作，可复现：

- 读取 routes/contract-review.js（1025 行）与 routes/multi-agent.js，逐段确认分支与入库条件。

- 读取 src/views/MultiAgentReview.vue（1401 行）、src/views/ContractReview.vue、src/components/VirtualCourt.vue，确认 accept、payload、事件分支。

- 查询 information_schema，确认 quality_results.contract_id 与 contracts 三个字段的 IS_NULLABLE 均为 NO。

- 统计 dist/assets 体积，最大单文件 2,162,996 字节。

- 查看 deploy/nginx.conf，确认 /api/ 未关闭 proxy_buffering。

- 查看 vite.config.ts，确认 server 未配置 host；实测 127.0.0.1:5173 失败、localhost:5173 成功。

本文档只做问题梳理与方案设计，未改动任何源码、未提交、未推送。